ร่างขอบเขตของงาน  (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน  4  ครอบครัว  1  หลัง  สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

1.วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงาน  4  ครอบครัว  1  หลัง  สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์  อ.บำเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

1.  เจาะสำรวจชั้นดิน(Boring Test)   จำนวน 1 จุด

2.  ก่อสร้างอาคารบ้านพัก 4 ครอบครัว จำนวน  1  หลัง

3.  ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก

4.  ก่อสร้างถนน คสล.

5.  ทำการปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ               ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่กปภ.และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือ

ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าว

ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน  5  ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  	          	       1,284,000.-บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ   หรือหน่วยงานของรัฐ   ยกเว้นผู้รับจ้าง      	      ที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปา    	       ส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  150  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   3,210,000-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------