ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(พื้นที่ประมาณ 320 ตร.ม.)

สำนักงานประปากุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปากุยบุรี  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ปี 2550  งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ    สำนักงานประปากุยบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จึงมีความประสงค์

จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

2.1  ทำการก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวตามแบบเลขที่ ปข.49-027	             จำนวน  1  งาน

2.2  ทำการก่อสร้างสำนักงานประปา 2 ชั้น ตามแบบเลขที่ ปข.49-027          จำนวน  1  หลัง

2.3  ทำการเจาะสำรวจชั้นดินบริเวณก่อสร้างสำนักงานประปา 2 ชั้น	             จำนวน  1  หลุม

2.4  ทำการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ ตามแบบเลขที่ ปข.49-027 	             จำนวน  1  งาน

2.5  ทำการก่อสร้างเสาธง  ตามแบบเลขที่ ปข.49-027		             จำนวน  1  เสา

2.6  ทำการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมเส้นจราจร ตามแบบเลขที่ ปข.49-027  จำนวน  1  งาน

3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5 หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า      1,924,000.-        บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน (สองร้อยสี่สิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่ง งวดงาน

โดยแบ่งออกเป็น  3  งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้   เป็นเงินประมาณ             4,810,000.-             บาท

(เงินสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม