ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านแดงใหญ่ ม.1,2 และบ้านหนองกอย ม.3,9          ต.แดงใหญ่  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  สำนักงานประปาขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2551 (งบอุดหนุนจากรัฐบาล) วงเงินงบประมาณ 6,614,740.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านแดงใหญ่ ม.1,2 และบ้านหนองกอย ม.3,9          ต.แดงใหญ่  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  สำนักงานประปาขอนแก่น จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### - ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขนาด  150-300 มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ความยาวรวม โดยประมาณ 6,476 เมตร ภายในบริเวณโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านแดงใหญ่ ม.1,2 และบ้าน  หนองกอย ม.3,9 ต.แดงใหญ่  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  สำนักงานประปาขอนแก่น พร้อมทั้งทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ล้างท่อ และซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อแล้วเสร็จ

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ

ประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้อง

เป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน5ปีในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,645,896.-บาท

และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นที่ได้รับการประกาศผลการ

ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  135  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   6,614,740.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------