บันทึกข้อความ

หน่วยงาน    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่ มท  ๕๕๒๐๓ -๑ /พิเศษ                              วันที่             กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๖๓/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๕๖ (งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ สายหนองบัวลำภู อ.วังสะพุง ตอน ๑ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๕๖ (งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ สายหนองบัวลำภู อ.วังสะพุง ตอน ๑ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(   นายไพจิตร วงษ์พุฒ  )

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายนคร  เกราะชัย   )

วิศวกร ๖

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายจักรพันธุ์  มฤคทัต  )

วิศวกร ๕

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๕๖ (งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗)

ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ สายหนองบัวลำภู อ.วังสะพุง ตอน ๑ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ได้รับบันทึกจากโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ สายหนองบัวลำภู-อ.วังสะพุง ตอน ๑  ที่ คค ๐๖๑๐/สท.๒/(สท.๒/๒/๒๕๕๕)/๔๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอให้ย้ายท่อประปา, อุปกรณ์ และแก้ไขบ่อพักของการประปาที่ติดขัดการก่อสร้างสร้างเป็นการเร่งด่วน

- วัตถุประสงค์

เพื่อรื้อย้ายท่อจ่ายน้ำที่ติดขัดงานก่อสร้างทาง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ สายหนองบัวลำภู-อ.วังสะพุง ตอน ๑ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๓ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ

ประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างตามประกาศคำสั่ง กปภ. ที่ กจห. ๑๑๐ /๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๓ ข้อ ๔

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส์

ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่

เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒./ ๔. ขอบเขต ...

- ๒ -

- ขอบเขตของงาน

# ๔.๑  กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑ จัดหาและวางท่อ ตามรายการดังต่อไปนี้

- ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ Ø ๒๐๐ มม. ความยาวตามแบบแปลน

- ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ Ø ๓๐๐ มม. ความยาวตามแบบแปลน

- ท่อ PB ขนาด ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕  ความยาวตามแบบแปลน

- ท่อ HDPE ขนาด ๑๖๐ มม. PN ๑๐  ความยาวตามแบบแปลน

- ท่อ HDPE ขนาด ๒๒๕ มม. PN ๑๐  ความยาวตามแบบแปลน

- ท่อ S ขนาด ๒๐๐ มม. (บนดิน)  ความยาวตามแบบแปลน

- ย้ายท่อ PVC ขนาด ๑๕๐ มม.  ความยาวตามแบบแปลน

- ท่อปลอก S Ø ๓๐๐ มม. ( ขุดวาง )  ความยาวตามแบบแปลน

- ท่อปลอก S Ø ๔๐๐ มม. ( ขุดวาง )  ความยาวตามแบบแปลน

- ท่อปลอก S Ø ๓๐๐ มม. ( ดันลอด )  ความยาวตามแบบแปลน

- ท่อปลอก S Ø ๔๐๐ มม. ( ดันลอด )  ความยาวตามแบบแปลน

๔.๑.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการวางท่อประปา และงานเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กหล่อ ประตูน้ำใต้ดิน หัวดับเพลิง เสา ค.ส.ล. รับท่อ งานซ่อมแซมถนนและทางเท้า งานประสานท่อจ่ายน้ำใหม่/เดิม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๕๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๖,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว